СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДАЧИ ЗАЯВОК «БЮРО ПРОПУСКОВ»

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

КРИТЕРИИ УСПЕШНОГО ЗАВЕРШЕНИЯ ПИЛОТНОГО ПЕРИОДА

Условия проведения, проверяемые сценарии и порядок приёмки

Версия документа: 1.9

Дата: 14.10.2026

© 2026 Правообладатель. Все права защищены.

# УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТА

Правообладатель: Правообладатель

1. Правообладатель. Исключительное право на настоящий документ и на описанную в нём систему, включая её исходный код и интерфейсы, принадлежит правообладателю. Передача документа не влечёт перехода к Получателю прав на систему или её составные части.

2. Передача третьим лицам. Документ, его части и производные материалы - копии, выдержки, переводы, презентации, снимки экрана - не передаются третьим лицам без согласия правообладателя. Внутри организации Получателя документ доводится до работников, которым он необходим для работы с системой.

3. Отсутствие лицензии. Документ описывает систему и не является офертой или лицензией на её использование. Право использования системы возникает на основании отдельного договора с правообладателем.

© 2026 Правообладатель. Все права защищены.

# СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение документа	4

2. Уровни замечаний	5

3. Критерии	5

3.1. Основной процесс	5

3.2. Работа постов	6

3.3. Ведение системы силами организации	6

3.4. Данные	6

3.5. Пригодность к работе	6

3.6. Дополнительные сценарии актуального выпуска	7

4. Показатели	7

4.1. Скорость обработки заявок	7

4.2. Работа системы	8

4.3. Объём работы за период	9

5. Защита информации	10

6. Эксплуатация	11

7. Условия завершения	11

8. Результат	12

# 1. Назначение документа

Документ содержит критерии, по которым оценивается результат пилотной эксплуатации системы электронной подачи заявок «Бюро пропусков».

Критерии сформулированы как способности системы, а не как отдельные действия в интерфейсе. Это сделано намеренно: проверка вида «заявка на лицо из чёрного списка отклоняется» зависит от того, ведётся ли чёрный список вообще, и в конкретной организации может оказаться неприменимой. Критерий выполнен, если соответствующая работа велась в системе штатными средствами и её результат совпал с ожидаемым.

Сроки проведения, состав участников и порядок работы с замечаниями определяются отдельно.

Таблица 1.1 — Сроки проведения

| Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- |

Таблица 1.2 — Участвующие посты

Наименования постов

Таблица 1.3 — Участвующие подразделения и организации

Наименования подразделений и организаций

Таблица 1.4 — Ответственные за проведение

Должность, фамилия, контакты

# 2. Уровни замечаний

Таблица 2.1 — Уровни замечаний

| Уровень | Признак | Влияние на решение |
| --- | --- | --- |
| Блокирующий | Работа невозможна, обходного пути нет | Не допускает завершения |
| Критический | Ключевая функция не работает, обходной путь несоразмерно трудоёмок | Не допускает завершения |
| Значительный | Функция работает неверно, обходной путь приемлем | Допускается при согласованном сроке устранения |
| Незначительный | Не влияет на результат работы | Не влияет |

# 3. Критерии

## 3.1. Основной процесс

Таблица 3.1 — Критерии по основному процессу

| № | Критерий | Отметка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заявки подаются, обрабатываются и доводятся до итогового решения штатными средствами системы |  |
| 2 | Оформляются все применяемые в организации виды доступа: люди, транспорт, материальные ценности |  |
| 3 | Согласование выполняется, решение каждого согласующего фиксируется и доступно для просмотра |  |
| 4 | Заявитель самостоятельно отслеживает состояние своей заявки и получает результат без обращения в бюро |  |
| 5 | Взаимодействие по заявке (уточнения, отказ с причиной, отзыв) ведётся в системе, а не вне её |  |
| 6 | Печатные формы формируются по загруженным шаблонам и пригодны для использования |  |

## 3.2. Работа постов

Таблица 3.2 — Критерии по работе постов

| № | Критерий | Отметка |
| --- | --- | --- |
| 7 | Пост видит актуальный перечень допущенных объектов без участия администратора |  |
| 8 | Фактический проход отмечается, состояние обновляется у остальных участников |  |
| 9 | Ограничения доступа, заданные в системе, при проверке на посту соблюдаются |  |
| 10 | Данные за прошедшие сутки остаются доступны после суточного сброса |  |

## 3.3. Ведение системы силами организации

Таблица 3.3 — Критерии по ведению системы

| № | Критерий | Отметка |
| --- | --- | --- |
| 11 | Учётные записи и права работников ведутся силами организации, без обращения к разработчику |  |
| 12 | Справочники и перечни постов ведутся силами организации |  |
| 13 | Разграничение доступа настраивается под фактическую структуру подразделений |  |
| 14 | Отчётность и выгрузки формируются в объёме, достаточном для работы |  |

## 3.4. Данные

Таблица 3.4 — Критерии по данным

| № | Критерий | Отметка |
| --- | --- | --- |
| 15 | Внесённые сведения не теряются и остаются доступны на всём протяжении периода |  |
| 16 | Нужная запись находится поиском за приемлемое время |  |
| 17 | История изменений позволяет установить, кто и когда внёс изменение |  |

## 3.5. Пригодность к работе

Таблица 3.5 — Критерии пригодности к работе

| № | Критерий | Отметка |
| --- | --- | --- |
| 18 | Работники выполняют свои задачи после ознакомления с руководством, без индивидуального обучения |  |
| 19 | Система не создаёт дополнительной работы по сравнению с прежним порядком |  |
| 20 | Обращения работников не носят массового характера и разбираются силами бюро |  |

## 3.6. Дополнительные сценарии актуального выпуска

Проверить на синтетических данных, с положительным и отрицательным случаем доступа:

| Сценарий | Ожидаемый результат |
| --- | --- |
| Пересылка выбранных вложений | Получатели, назначение и материалы видны в истории; без материалов отправка запрещена |
| Пересылка отозванной заявки | Только просмотр, без возобновления допуска и назначения согласования |
| Изменение общего срока в работе | Меняются выбранные вложения; политика индивидуальных сроков выбрана явно |
| Изменение срока одного человека/машины | Остальные записи и уже поданные голоса не меняются; причина и автор видны |
| Привязка ручной записи | Переносится выбранная запись, не всё ручное вложение; бессрочная получает явно выбранный срок |
| Попытка принять просроченную заявку | Отказ даже до очередного фонового изменения статуса |
| Истечение срока при открытом входе | Выход доступен по правам, новый вход запрещён; после выхода строка видна пять минут |
| Старые незакрытые отметки | Порог 48 часов, неизвестное время не подменяется датой; исправление с причиной и отдельным правом |
| Отмена ошибочной последней отметки | Проверяются время, автор/полномочия и отсутствие следующего события; история сохраняет отмену |
| Карточка из журнала поста | Доступная сохранившаяся запись открывается после истечения допуска без выдачи права на вход |
| Частичная правка при возражении | Непереданные ПД не дают ложный конфликт; фактическое запрещённое изменение остаётся запрещённым |
| Оформление и окна | Четыре сочетания стиля/палитры, мгновенная смена; Escape закрывает верхнее окно |
| Экспорт и PDF | Файл открывается, русские подписи срока читаемы, доступ и состав не расширяются |

Это критерии приёмки, не утверждение, что весь список уже выполнен на данной площадке. Сохранять ревизию, результат и замечания каждой проверки; не выдавать наличие автоматического теста за ручной проход.

# 4. Показатели

## 4.1. Скорость обработки заявок

Основной ожидаемый результат внедрения. Значения снимаются в разделе аналитики системы, на вкладке обработки заявок, и не требуют ручного подсчёта.

Целевые значения устанавливает организация исходя из прежнего порядка работы: разумный ориентир - обработка не медленнее, чем до внедрения.

Таблица 4.1 — Скорость обработки заявок

| № | Показатель | Целевое значение | Фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Среднее время принятия заявки в работу |  |  |
| 22 | Среднее время обработки: от подачи до принятия в работу |  |  |
| 23 | Среднее время согласования |  |  |
| 24 | Доля отказов от общего числа заявок |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ. Показатель 22 считается по заявкам, принятым в работу; заявки, по которым отказали, в него не входят. Долю отказов показывает отдельный показатель 24.

ПРИМЕЧАНИЕ. Длительности рассчитываются с учётом режима работы бюро, заданного в системе. Если режим не заполнен, расчёт ведётся по календарному времени. Перед снятием показателей следует убедиться, что режим работы внесён, иначе значения окажутся завышенными и несопоставимыми с прежним порядком.

## 4.2. Работа системы

Первые два показателя снимаются по журналу запросов, два последних - средствами наблюдения подразделения информационных технологий.

Таблица 4.2 — Показатели работы системы

| № | Показатель | Допустимое значение | Фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | Доля запросов, завершившихся ошибкой сервера | Не более 0,5 процента |  |
| 26 | Среднее время ответа системы | Не более 1 секунды |  |
| 27 | Доступность в часы работы | Не менее 99 процентов |  |
| 28 | Незапланированные перерывы в работе | Отсутствуют |  |

ПРИМЕЧАНИЕ. Оба показателя снимаются в разделе «Мониторинг запросов». Долю ошибок считают так: в журнале выбирают границы периода и в списке статусов - «5xx: ошибки сервера», после чего относят полученное число записей к общему числу за тот же период. Готовая доля ошибок на экране для показателя 25 не годится ни в шапке раздела, ни на вкладке аналитики: она считает 4xx наравне с 5xx, то есть отказы по вине самого обращения. Среднее время ответа берут на вкладке «Аналитика · история», где средняя взвешена по числу запросов за выбранный период; медиана и 95-й перцентиль в шапке раздела относятся к последнему часу и для отчёта за период не подходят. Долгоживущие подписки на события в расчёт длительности не входят: у них в журнале записано время жизни соединения, а не время ответа. Выгрузка журнала в электронную таблицу для подсчёта предусмотрена.

## 4.3. Объём работы за период

Раздел фиксирует, какая работа фактически прошла через систему. Эти сведения не являются критериями: они показывают, насколько представительна выборка, на которой сделаны выводы. Часть значений снимается готовыми метриками конструктора отчётов, остальные - выгрузкой списка и подсчётом строк, порядок указан в таблице.

Таблица 4.3 — Объём работы за период

| Показатель | Откуда берётся | Значение |
| --- | --- | --- |
| Подано заявок | Метрика «Количество заявок» |  |
| Обработано заявок с итоговым решением | Та же метрика с разрезом по статусу |  |
| Отклонено заявок | Та же метрика с разрезом по статусу |  |
| Оформлено вложений, всего | Список «Заявки» за период, сумма графы «Вложений» |  |
| Заявлено людей | Список «Люди», число строк |  |
| Фактически отмечено проходов людей | Метрика «Входы людей» |  |
| Заявлено транспортных средств | Список «Машины», число строк |  |
| Фактически отмечено въездов транспорта | Метрика «Въезды машин» |  |
| Действующих учётных записей | Панель показателей |  |
| Организаций и подразделений, подававших заявки | Метрика «Количество заявок» с разрезом по организации |  |

ПРИМЕЧАНИЕ. Списки «Люди» и «Машины» отбором по датам не ограничиваются и показывают весь реестр. Если система разворачивалась под пилотную эксплуатацию пустой, это и есть заявленное за период. Иначе показатель снимается сопоставлением с состоянием реестра на начало периода.

Таблица 4.4 — Заявки по видам вложений

| Наименование вида вложения | Количество заявок |
| --- | --- |

Сопоставление заявленного и фактически прошедшего показывает, насколько выданные допуски используются. Значительный разрыв означает, что заявки оформляются с запасом, и это повод пересмотреть порядок подачи, а не признак неисправности системы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Разбивка по видам вложений делается разрезом метрики «Количество заявок» по типу вложения и показывает число заявок с вложением каждого вида. Перечень видов зависит от того, какие типы заведены в организации, поэтому строки заполняются по факту.

# 5. Защита информации

Таблица 5.1 — Критерии по защите информации

| № | Критерий | Отметка |
| --- | --- | --- |
| 29 | Работа ведётся по защищённому соединению |  |
| 30 | Работник видит только те разделы и данные, которые ему разрешены |  |
| 31 | Обращения к персональным данным учитываются в журнале, включая выгрузку бланков из файлового архива |  |
| 32 | Согласия на обработку персональных данных фиксируются |  |
| 33 | Ключ шифрования персональных данных хранится отдельно от сервера и резервных копий |  |

Продолжение таблицы 5.1

| № | Критерий | Отметка |
| --- | --- | --- |
| 34 | Каталог файлового архива отдан работникам только на чтение, круг допущенных к нему ограничен |  |

ПРИМЕЧАНИЕ. Критерий 34 проверяется, если выгрузка бланков на диск включена. В файлах архива сведения документов записаны открытым текстом, поэтому доступ к каталогу ограничивается наравне с доступом к самой системе. Порядок описан в руководстве по развёртыванию и сопровождению.

# 6. Эксплуатация

Таблица 6.1 — Критерии по эксплуатации

| № | Критерий | Отметка |
| --- | --- | --- |
| 35 | Резервное копирование выполняется, восстановление проверено на практике |  |
| 36 | Обновление версии проведено с сохранением данных |  |
| 37 | Состояние системы контролируется, отказ обнаруживается средствами наблюдения |  |
| 38 | Причины обращений устанавливаются по журналам силами подразделения информационных технологий |  |

# 7. Условия завершения

Пилотная эксплуатация считается успешной при одновременном выполнении условий.

Таблица 7.1 — Условия успешного завершения

| № | Условие |
| --- | --- |
| 1 | Все критерии разделов 3, 5 и 6 выполнены |
| 2 | Показатели раздела 4 достигнуты, скорость обработки не хуже прежнего порядка |
| 3 | Не осталось незакрытых блокирующих замечаний |
| 4 | Не осталось незакрытых критических замечаний |
| 5 | По каждому незакрытому значительному замечанию согласован срок устранения |
| 6 | Задействованы все роли: заявитель, оператор бюро, согласующий, работник поста, администратор |

Незначительные замечания на решение не влияют.

Условия 3 и 4 исключений не допускают: замечание, по которому согласован лишь срок устранения, считается незакрытым.

Критерий, не применимый в организации, отмечается как неприменимый с указанием причины и на решение не влияет.

# 8. Результат

Таблица 8.1 — Результат пилотной эксплуатации

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Дата подведения итогов |  |
| Выполнено критериев |  |
| Достигнуто показателей из 8 |  |
| Отмечено как неприменимые |  |
| Незакрытых блокирующих замечаний |  |
| Незакрытых критических замечаний |  |
| Незакрытых значительных замечаний |  |
| Решение |  |

Допустимые формулировки решения: пилотная эксплуатация завершена успешно; продлевается до устранения замечаний; не завершена.

Таблица 8.2 — Основание при отрицательном решении

Не выполненные условия и причина

Результат подтверждают ответственные лица со стороны организации и со стороны разработчика.

Должность ______________________________________________________

Фамилия, инициалы ______________________________________________

Подпись ____________________ Дата «____» ______________ 20____ г.

Должность ______________________________________________________

Фамилия, инициалы ______________________________________________

Подпись ____________________ Дата «____» ______________ 20____ г.

# ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В таблице фиксируются изменения документа. Версия повышается при выпуске новой редакции: вторая цифра при уточнениях и дополнениях, первая при переработке структуры или существенном изменении требований.

Таблица И.1 — Регистрация изменений

| Версия | Дата | Содержание изменения | Внёс |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 28.07.2026 | Первая редакция |  |
| 1.1 | 28.07.2026 | Сверка с реализацией: уточнён порядок снятия показателей |  |
| 1.2 | 01.08.2026 | Лист регистрации изменений разделён по документам: у каждого своя редакция и свой перечень изменений |  |
| 1.3 | 03.08.2026 | Учёт обращений к персональным данным дополнен выгрузкой бланков из файлового архива; добавлен критерий ограниченного доступа к каталогу архива |  |
| 1.4 | 10.08.2026 | Добавлены гриф конфиденциальности и лист ограничений на использование документа |  |
| 1.5 | 12.08.2026 | Показатель скорости обработки приведён к тому, что считает система: от подачи до принятия в работу; итог разделён на критерии и показатели |  |
| 1.6 | 14.08.2026 | Лист условий использования сокращён и смягчён: оставлены принадлежность прав, запрет передачи третьим лицам и отсутствие лицензии; убраны срок действия ограничений, требования письменного согласия и подтверждения уничтожения копий |  |
| 1.7 | 14.08.2026 | Свойства файла заполнены выходными данными документа: прежде в них стояли служебные значения средства сборки |  |
| 1.8 | 20.08.2026 | Уточнён порядок снятия показателей работы системы: доля ошибок сервера считается по отбору «5xx», среднее время ответа берётся на вкладке аналитики, а медиана и перцентиль в шапке раздела относятся к последнему часу и для отчёта за период не годятся |  |
| 1.9 | 14.10.2026 | Уточнены текущие сроки и права, пересылка, ручные записи и учёт незакрытых проходов; устранены устаревшие инструкции и добавлены сценарии актуального выпуска. |  |

Окончание таблицы И.1

| Версия | Дата | Содержание изменения | Внёс |
| --- | --- | --- | --- |